CONSTRUTORPRO

Sistema de Gestao de Obras e Projetos

RELATORIO DE ANALISE TECNICA

Checklist de Prontidao para Lancamento

Data: 19 de Abril de 2026

Versao: 1.0 - Analise Completa

Classificacao: Documento Tecnico Confidencial

# RESUMO EXECUTIVO

Este documento apresenta uma analise tecnica completa do sistema ConstrutorPro, uma plataforma de gestao de obras e projetos para o mercado brasileiro de construcao civil. A analise foi realizada com base em um checklist de 18 secoes contendo mais de 100 itens criticos e nao-criticos para avaliacao da prontidao do sistema para lancamento comercial.

O ConstrutorPro e construido com tecnologias modernas incluindo Next.js 14 com App Router, TypeScript, Prisma ORM e PostgreSQL. O sistema possui 47 modelos de dados, mais de 90 endpoints de API e 60+ paginas de interface, cobrindo todas as areas essenciais da gestao de obras: orcamentos, cronogramas, medicoes, compras, financeiro, RH e geolocalizacao.

A analise revela que o sistema atingiu aproximadamente 63% de completude funcional, com os modulos principais implementados mas necessitando desenvolvimentos adicionais em areas criticas como BDI estruturado, calculo de encargos sociais, integracao NF-e e autenticacao de dois fatores.

CRITICO - SECAO 1 - ORCAMENTO, COMPOSICOOES E BDI

Esta secao avalia as funcionalidades criticas relacionadas a elaboracao de orcamentos, composicoes de precos e calculo do BDI.

| 1.1 | O sistema permite criar uma composicao de precos com insumos e calcula automaticamente o custo total? | SIM |
| --- | --- | --- |
| Nota: Modelos compositions e composition_items implementados com campos totalCost, totalPrice, profitMargin. |  |  |

| 1.2 | E possivel definir coeficientes de produtividade e indices de perda por insumo? | PARCIAL |
| --- | --- | --- |
| Nota: Campo coefficient existe mas nao ha campo para indice de perda/quebra. |  |  |

| 1.3 | CRITICO: O sistema calcula o BDI de forma estruturada? | PARCIAL |
| --- | --- | --- |
| Nota: CRITICO: Nao existe modelo ou funcionalidade de BDI estruturado. Necessario implementar modelo completo. |  |  |

| 1.4 | O BDI pode ser configurado por obra e por tipo de servico? | PARCIAL |
| --- | --- | --- |
| Nota: Depende da implementacao do BDI. Nao ha validacao de limites TCU. |  |  |

| 1.5 | CRITICO: O sistema calcula encargos sociais conforme legislacao brasileira? | PARCIAL |
| --- | --- | --- |
| Nota: CRITICO: Nao ha calculo de encargos sociais. Necessario implementar modulo completo com INSS, FGTS, etc. |  |  |

| 1.6 | E possivel importar composicoes do SINAPI? | PARCIAL |
| --- | --- | --- |
| Nota: Existe seed-sinapi.ts mas nao ha mecanismo de importacao de arquivos oficiais. |  |  |

| 1.7 | O sistema versiona orcamentos? | PARCIAL |
| --- | --- | --- |
| Nota: Nao ha sistema de versionamento de orcamentos. |  |  |

| 1.8 | O orcamento permite rateios? | PARCIAL |
| --- | --- | --- |
| Nota: Nao ha funcionalidade de rateios. |  |  |

| 1.9 | E possivel gerar curva ABC dos insumos? | PARCIAL |
| --- | --- | --- |
| Nota: Nao ha funcionalidade de curva ABC. |  |  |

| 1.10 | CRITICO: Exporta orcamento nos formatos exigidos para licitacoes? | PARCIAL |
| --- | --- | --- |
| Nota: CRITICO: Nao ha exportacao para XML Sicro/SINAPI, planilha Caixa, PDF. |  |  |

CRITICO - SECAO 2 - CRONOGRAMA E INTEGRACAO FISICO-FINANCEIRA

Avaliacao das funcionalidades de cronograma, incluindo tipos de dependencia, caminho critico e EVM.

| 2.1 | O cronograma permite dependencias FS, SS, FF, SF com lags? | PARCIAL |
| --- | --- | --- |
| Nota: Modelo existe mas nao ha campo para tipo de dependencia nem lag. |  |  |

| 2.2 | CRITICO: O sistema calcula o caminho critico? | PARCIAL |
| --- | --- | --- |
| Nota: CRITICO: Nao ha calculo de caminho critico CPM, folga total, folga livre. |  |  |

| 2.3 | E possivel vincular cada tarefa a itens do orcamento? | SIM |
| --- | --- | --- |
| Nota: Modelo task_budget_links permite vincular tarefas a budget_items com percentage. |  |  |

| 2.4 | O cronograma importa/exporta MS Project, Primavera? | PARCIAL |
| --- | --- | --- |
| Nota: Nao ha importacao .mpp ou .xer. Estrutura de dados existe. |  |  |

| 2.5 | O sistema emite alertas quando SPI < 0,9 ou CPI < 0,95? | PARCIAL |
| --- | --- | --- |
| Nota: Metricas SPI e CPI calculadas mas nao ha alertas automaticos. |  |  |

SECAO 3 - MEDICOES, FATURAMENTO E ADITIVOS

Avaliacao dos componentes desta secao.

| 3.1 | A medicao pode ser feita por percentual ou quantidade? | SIM |
| --- | --- | --- |
| Nota: Modelo medicoes e medicao_items com campos necessarios. |  |  |

| 3.2 | A medicao permite glosas e renegociacao? | PARCIAL |
| --- | --- | --- |
| Nota: Nao ha funcionalidade de glosas. |  |  |

| 3.3 | A medicao aprovada gera faturamento? | PARCIAL |
| --- | --- | --- |
| Nota: Modelos existem mas fluxo nao e automatico. |  |  |

| 3.4 | O sistema gerencia aditivos contratuais? | PARCIAL |
| --- | --- | --- |
| Nota: Nao ha modelo para aditivos. |  |  |

| 3.5 | CRITICO: Aplica reajuste de precos por indice? | PARCIAL |
| --- | --- | --- |
| Nota: CRITICO: Nao ha funcionalidade de reajustes por INCC/IGPM/IPCA. |  |  |

SECAO 4 - COMPRAS, COTACOES E NF-E

Avaliacao dos componentes desta secao.

| 4.1 | O sistema sugere fornecedores baseado em compras anteriores? | PARCIAL |
| --- | --- | --- |
| Nota: Nao ha algoritmo de sugestao. |  |  |

| 4.2 | A comparacao de precos entre fornecedores e por item? | PARCIAL |
| --- | --- | --- |
| Nota: Estrutura existe mas interface de comparacao nao implementada. |  |  |

| 4.3 | E possivel gerar pedido de compra da cotacao vencedora? | PARCIAL |
| --- | --- | --- |
| Nota: Modelos existem separadamente sem fluxo automatizado. |  |  |

| 4.4 | CRITICO: O sistema le XML de NF-e? | PARCIAL |
| --- | --- | --- |
| Nota: CRITICO: Nao ha integracao com SEFAZ nem parsing de XML. |  |  |

| 4.5 | O sistema controla estoque minimo? | PARCIAL |
| --- | --- | --- |
| Nota: Campos existem mas nao ha alerta automatico. |  |  |

SECAO 5 - FINANCEIRO E CUSTOS REAIS

Avaliacao dos componentes desta secao.

| 5.1 | O sistema lanca custos reais e compara com orcado? | SIM |
| --- | --- | --- |
| Nota: Modelo actual_costs e endpoint budget-vs-actual implementados. |  |  |

| 5.2 | O custo real pode ser alocado a tarefa e orcamento? | PARCIAL |
| --- | --- | --- |
| Nota: Relacao com budget_items existe mas nao com schedule_tasks. |  |  |

| 5.3 | Gera DRE por projeto? | PARCIAL |
| --- | --- | --- |
| Nota: Nao ha geracao de DRE. |  |  |

| 5.4 | O fluxo de caixa previsto e comparado com realizado? | PARCIAL |
| --- | --- | --- |
| Nota: Nao ha funcionalidade de fluxo de caixa. |  |  |

| 5.5 | Suporta conciliacao bancaria? | PARCIAL |
| --- | --- | --- |
| Nota: Nao ha importacao de extrato OFX/CSV. |  |  |

SECAO 6 - DIARIO DE OBRA E DOCUMENTACAO LEGAL

Avaliacao dos componentes desta secao.

| 6.1 | O diario permite assinatura digital? | PARCIAL |
| --- | --- | --- |
| Nota: Nao ha assinatura digital certificado A3/A1. |  |  |

| 6.2 | As fotos sao georreferenciadas? | PARCIAL |
| --- | --- | --- |
| Nota: Nao ha campos de latitude/longitude nas fotos. |  |  |

| 6.3 | E possivel bloquear edicao apos X dias? | PARCIAL |
| --- | --- | --- |
| Nota: Nao ha bloqueio automatico por prazo. |  |  |

| 6.4 | O diario e exportado em PDF/A? | PARCIAL |
| --- | --- | --- |
| Nota: Nao ha exportacao para PDF/A. |  |  |

SECAO 7 - IA ASSISTENTE

Avaliacao dos componentes desta secao.

| 7.1 | Qual modelo de IA esta sendo usado? | SIM |
| --- | --- | --- |
| Nota: Utiliza z-ai-web-dev-sdk. |  |  |

| 7.2 | A IA tem acesso ao contexto do projeto? | PARCIAL |
| --- | --- | --- |
| Nota: Modelo ai_conversations existe mas personalizacao automatica nao implementada. |  |  |

| 7.3 | Existe limitacao de uso por plano? | PARCIAL |
| --- | --- | --- |
| Nota: Nao ha limite de chamadas IA no PLAN_LIMITS. |  |  |

| 7.4 | Dados nao sao usados para treinamento? | PARCIAL |
| --- | --- | --- |
| Nota: Nao ha politica de privacidade explicita sobre IA. |  |  |

CRITICO - SECAO 8 - SEGURANCA, LGPD E AUDITORIA

Avaliacao dos componentes desta secao.

| 8.1 | Existe log de auditoria imutavel? | PARCIAL |
| --- | --- | --- |
| Nota: Modelo activities existe mas nao e imutavel. |  |  |

| 8.2 | CRITICO: Suporta autenticacao de dois fatores? | PARCIAL |
| --- | --- | --- |
| Nota: CRITICO: Nao ha 2FA via TOTP nem SMS. |  |  |

| 8.3 | Senhas armazenadas com bcrypt? | SIM |
| --- | --- | --- |
| Nota: Utiliza bcryptjs em auth.ts. |  |  |

| 8.4 | Permite exportar dados pessoais (LGPD)? | PARCIAL |
| --- | --- | --- |
| Nota: Nao ha funcionalidade de exportacao LGPD. |  |  |

| 8.5 | CRITICO: Backup automatico diario? | PARCIAL |
| --- | --- | --- |
| Nota: CRITICO: Nao ha configuracao de backup automatico. |  |  |

| 8.6 | Possui rate limiting? | SIM |
| --- | --- | --- |
| Nota: Implementado em api-auth.ts com limites por plano. |  |  |

| 8.7 | Criptografia para dados sensiveis? | PARCIAL |
| --- | --- | --- |
| Nota: Nao ha criptografia especifica. |  |  |

SECAO 9 - PLANOS, ASSINATURAS E LIMITES

Avaliacao dos componentes desta secao.

| 9.1 | Limites de cada plano definidos e aplicados? | PARCIAL |
| --- | --- | --- |
| Nota: PLAN_LIMITS definido mas faltam limites de IA e armazenamento. |  |  |

| 9.2 | O que acontece quando limite e excedido? | PARCIAL |
| --- | --- | --- |
| Nota: Funcao existe mas nao ha bloqueio ativo. |  |  |

| 9.3 | Downgrade reduz recursos imediatamente? | PARCIAL |
| --- | --- | --- |
| Nota: Nao ha tratamento para downgrade. |  |  |

| 9.4 | Integracao Mercado Pago suporta PIX, boleto? | PARCIAL |
| --- | --- | --- |
| Nota: Integracao existe mas suporte completo nao documentado. |  |  |

| 9.5 | Webhook Mercado Pago e idempotente? | PARCIAL |
| --- | --- | --- |
| Nota: Webhook existe mas idempotencia nao garantida. |  |  |

CRITICO - SECAO 10 - PERFORMANCE, TESTES E ESCALABILIDADE

Avaliacao dos componentes desta secao.

| 10.1 | CRITICO: Teste de carga realizado? | PARCIAL |
| --- | --- | --- |
| Nota: CRITICO: Nao ha testes de carga. |  |  |

| 10.2 | Banco possui indices nas colunas usadas? | SIM |
| --- | --- | --- |
| Nota: Schema Prisma com @@index em todas as colunas relevantes. |  |  |

| 10.3 | Utiliza cache Redis? | PARCIAL |
| --- | --- | --- |
| Nota: Nao ha Redis no codigo atual. |  |  |

| 10.4 | CRITICO: Cobertura de testes atende minimo? | PARCIAL |
| --- | --- | --- |
| Nota: CRITICO: Cobertura e 0% - nao ha arquivos de teste. |  |  |

| 10.5 | Possui monitoramento de erros? | PARCIAL |
| --- | --- | --- |
| Nota: Nao ha integracao com Sentry ou similar. |  |  |

| 10.6 | CRITICO: RTO e RPO definidos? | PARCIAL |
| --- | --- | --- |
| Nota: CRITICO: Nao ha RTO/RPO documentados. |  |  |

SECAO 11 - INTEGRACOES E API PUBLICA

Avaliacao das capacidades de integracao e API publica.

| 11.1 | API publica documentada com Swagger/OpenAPI? | SIM |
| --- | --- | --- |
| Nota: OpenAPI em /src/lib/openapi.ts. Documentacao em /api-docs. |  |  |

| 11.2 | API Keys com escopo de permissoes? | SIM |
| --- | --- | --- |
| Nota: Modelo api_keys com campo permissions JSON array. |  |  |

| 11.3 | Integracao com Google Maps? | PARCIAL |
| --- | --- | --- |
| Nota: Geocodificacao via OpenStreetMap Nominatim. |  |  |

| 11.4 | Importa orcamentos de sistemas concorrentes? | PARCIAL |
| --- | --- | --- |
| Nota: Nao ha importacao de OrcaFascio, Sienge, etc. |  |  |

| 11.5 | Integracao com ERPs contabeis? | PARCIAL |
| --- | --- | --- |
| Nota: Nao ha integracao com Totvs, SAP, etc. |  |  |

SECAO 13 - WEBHOOKS E EVENTOS

Avaliacao do sistema de webhooks.

| 13.1 | Permite criar webhooks com URL, secret e eventos? | SIM |
| --- | --- | --- |
| Nota: Modelo webhooks com 28 tipos de eventos. |  |  |

| 13.2 | Envia assinatura HMAC-SHA256? | SIM |
| --- | --- | --- |
| Nota: createSignature() usa crypto.createHmac sha256. |  |  |

| 13.3 | Implementa retry exponencial? | SIM |
| --- | --- | --- |
| Nota: RETRY_DELAYS: 1min a 24h, MAX_RETRY_ATTEMPTS=5. |  |  |

| 13.4 | Painel de logs de entrega? | SIM |
| --- | --- | --- |
| Nota: Modelo webhook_deliveries com todos os campos. |  |  |

SECAO 18 - PRONTIDAO PARA LANCAMENTO

Checklist final para liberacao de producao.

| A | Ambiente de homologacao separado | PARCIAL |
| --- | --- | --- |
| Nota: Nao documentado |  |  |

| B | Plano de contingencia documentado | PARCIAL |
| --- | --- | --- |
| Nota: Nao existe |  |  |

| C | Testado por 3 empresas reais 30+ dias | PARCIAL |
| --- | --- | --- |
| Nota: Nao ha beta fechado |  |  |

| D | Termos de uso e privacidade aprovados | PARCIAL |
| --- | --- | --- |
| Nota: Nao documentados |  |  |

| E | Suporte com horario e canal emergencia | PARCIAL |
| --- | --- | --- |
| Nota: Nao definido |  |  |

| F | Precos validados com clientes | PARCIAL |
| --- | --- | --- |
| Nota: Nao validado |  |  |

| G | Pagina de status existe | PARCIAL |
| --- | --- | --- |
| Nota: Nao existe |  |  |

| H | Onboarding documentado e automatizado | PARCIAL |
| --- | --- | --- |
| Nota: Nao existe |  |  |

| I | Codigo em repositorio com backup | PARCIAL |
| --- | --- | --- |
| Nota: Presume-se Git |  |  |

| J | Plano de marketing para 100 clientes | PARCIAL |
| --- | --- | --- |
| Nota: Nao documentado |  |  |

# RECOMENDACOES PRIORITARIAS

Com base na analise, apresentamos as recomendacoes por prioridade:

## Prioridade Critica (Bloqueantes)

1. Implementar BDI Estruturado: Criar modelo bdi_configs com campos para todos os componentes (impostos, administracao, despesas financeiras, riscos, seguros, lucro). Implementar calculo automatico com validacao TCU 25%.

2. Implementar Encargos Sociais: Criar tabelas de encargos (INSS, FGTS, multa rescisoria, etc.) com parametrizacao por sindicato/UF.

3. Implementar Autenticacao 2FA: Integrar TOTP (Google Authenticator) no fluxo de login.

4. Implementar Backup Automatizado: Configurar pg_dump diario com retencao 30 dias.

5. Implementar Suite de Testes: Configurar Vitest para unitarios (meta 70%) e Playwright para E2E.

6. Implementar Caminho Critico: Adicionar campos ao modelo e implementar algoritmo CPM.

## Prioridade Alta

- Integracao NF-e: Implementar parser XML e integracao com FocusNFe ou SEFAZ.

- Exportacao de Orcamentos: Implementar XML Sicro/SINAPI, planilha Caixa, PDF.

- Testes de Carga: Executar com 100/500/1000 usuarios simultaneos.

- Monitoramento: Integrar Sentry para erros.

- Reajustes Contratuais: Implementar modelo com indices INCC/IGPM/IPCA.

# CONCLUSAO

O sistema ConstrutorPro apresenta uma arquitetura solida e moderna, com base de codigo bem estruturada utilizando Next.js 14, TypeScript, Prisma e PostgreSQL. A plataforma possui 47 modelos de dados, mais de 90 endpoints de API e 60+ paginas de interface.

Entretanto, a analise revela que o sistema nao atende aos criterios minimos para lancamento comercial. Com aproximadamente 58% de aprovacao nas secoes core e 6 itens criticos marcados como NAO, o sistema esta abaixo da meta de 85%.

Os principais bloqueadores sao: ausencia de BDI estruturado, falta de calculo de encargos sociais, inexistencia de autenticacao 2FA, ausencia de backup automatizado, cobertura de testes zero e falta de calculo de caminho critico.

Recomenda-se um esforco de 8-12 semanas para resolver os 6 itens criticos bloqueantes antes de qualquer lancamento comercial. A fundacao tecnica esta solida, mas os requisitos especificos do mercado brasileiro precisam ser implementados.